### Day 1：数据库与后端 API 准备（精灵表扩展 + 技能/性格表设计）

上午（3h）

- 设计精灵技能表 moves：id, name, type, power, accuracy, pp, category (物理/魔法/变化), description。

- 设计精灵可学技能关联表 pokemon_moves：pokemon_id, move_id, learn_method, level_learned。

- 设计性格表 natures：id, name, increased_stat, decreased_stat。

- 设计精灵可拥有性格关联表（如果精灵可随机性格则无需关联表，性格是通用池）。

- 编写 SQL 建表语句，并将其加入 tools/init_db.py 或新建 tools/init_moves.py。

下午（3h+）

- 插入现有两只精灵的技能数据（迪莫：光系技能，丁丁恶魔：恶系、翼系技能），至少给每只精灵4-5个技能。

- 插入常见性格（如固执、开朗、保守、胆小等）。

- 扩展 pokemon 表（如果还没）添加 base_hp, base_attack, base_defense, base_sp_attack, base_sp_defense, base_speed 字段？已有种族值表 pokemon_stats，不用改。

- 运行初始化脚本，验证数据库。

晚上（1h）

- 添加一个简单的 API：GET /pokemons 返回所有精灵名称和ID，用于前端下拉列表。

- 添加 GET /pokemons/{id} 返回精灵完整信息（包括种族值、技能列表）。

### Day 2：前端精灵图鉴选择器（基础版）

上午（3h）

- 在侧边栏新增“精灵图鉴”栏目，使用 st.selectbox 显示精灵列表（从 /pokemons API 获取）。

- 选中精灵后，调用 /pokemons/{id} 获取详细信息，展示种族值、属性（图标）、特性、可学技能列表（只读）。

- 将选中的精灵数据（结构化）存入 st.session_state.selected_pokemon。

下午（3h+）

- 实现将 selected_pokemon 打包成 preloaded_pokemon 字段，在发送聊天消息时附加到请求 payload 中。

- 修改前端 chat.py 的请求部分，从 session_state 中读取 selected_pokemon 并加入 payload。

- 后端 api/main.py 的 chat/stream 端点接收 preloaded_pokemon 字段，存入 input_state。

晚上（1h）

- 测试：选择迪莫，提问“这只精灵的速度种族值是多少？”，后端应接收到预加载数据，并能在日志中看到。

### Day 3：Planner 快路路由与总结增强

上午（3h）

- 修改 planner_node：当 state["preloaded_pokemon"] 非空时，不生成完整的专家列表，而是直接返回 need_agents=["rag_agent"]（因为仍需查克制关系），或根据问题判断是否需要 rag_agent（如果问题只涉及精灵自身数据，则返回 []，直接去总结）。

- 在 summarize_agent 中，将 preloaded_pokemon 的内容格式化后注入到上下文，例如：“用户已提供以下精灵数据：...”。

- 技能可单独提取成列表，供总结时参考。

下午（3h+）

- 测试各种问题：

  - “这个精灵的物攻种族值是多少？”（答案直接来自预加载数据，无需数据库查询）

  - “它的属性克制哪些？”（应由 rag_agent 查克制表，然后总结）

  - “请帮我分析这只精灵的打击面”（结合预加载数据和克制表）

- 调整 Planner 的判断规则，确保正确路由。

晚上（1h）

- 优化提示词，让总结 Agent 在存在预加载数据时优先使用，并明确指出来源。

### Day 4：技能系统深入 - 后端计算器集成

上午（3h）

- 在 tools/calculator.py 中实现伤害计算函数（基于提供的简易公式和详细公式），输入：攻击方能力值、防御方能力值、技能威力、属性倍率、本系加成等。

- 添加性格修正计算函数（根据性格名称和种族值）。性格表已有，可查询 natures 表得到增减属性。

下午（3h+）

- 新增一个技能分析 Skill（例如 skill_calc），当用户询问“使用XX技能能打多少伤害”时启用。

- 在 summarize_agent 中，针对该 Skill，调用计算工具得出数值结果，然后让 LLM 解释。

- 如果用户已预选精灵和性格，计算时自动代入性格修正。

晚上（1h）

- 为精灵图鉴新增性格下拉框，选中的性格存入 selected_pokemon.nature。

- 性格列表可从 /natures API 获取。

### Day 5：交互优化与多精灵团队

上午（3h）

- 实现“团队组建”功能：允许用户选择多只精灵（最多6只），存入 selected_team。

- 修改前端，使用 st.multiselect 替代单 select，并显示每只精灵的小图标。

- 发送消息时，将整个团队作为 preloaded_team 发送。

下午（3h+）

- 后端接收 preloaded_team（列表），存入状态。

- Planner 根据团队数据，可能同时需要分析多个精灵的属性组合，此时可以生成串行任务：先逐个分析属性克制，再总结联防。

- 增强总结 Agent，能基于多只精灵的属性、种族、技能给出联防建议。

晚上（1h）

- 测试团队问题：“我这队有什么弱点？”，“请推荐一个搭配迪莫的精灵”。

### Day 6：数据充实与边缘情况处理

上午（3h）

- 向数据库中添加更多精灵（至少8-10只），覆盖不同属性组合。

- 充实技能库（每个属性至少3个技能，加上通用技能）。

- 补充性格（游戏内常用性格即可）。

下午（3h+）

- 全面回归测试：单属性图鉴、双属性图鉴、精灵图鉴、预加载提问、伤害计算、团队分析等。

- 修复由于数据增加可能出现的解析错误（例如双属性组合增多，正则匹配是否涵盖）。

- 确保记忆压缩功能在预加载大量精灵时不会截断关键上下文。

晚上（1h）

- 优化前端样式：精灵图鉴卡片美化，团队预览布局。

- 录制功能演示视频素材。

### Day 7：文档完善与演示准备

上午（3h）

- 更新 README.md：添加精灵图鉴使用说明、架构图更新、API 列表等。

- 编写项目演示脚本：涵盖属性查询、精灵查询、团队分析、伤害计算等核心功能。

下午（3h+）

- 录制演示视频（2-3分钟），展示各种交互场景。

- 在 Streamlit 中增加“帮助”按钮或引导提示。

- 最后检查代码，确保没有硬编码的绝对路径、API Key 等敏感信息。

晚上（1h）

- 上传代码到 GitHub，并附上视频链接。

- 收尾，准备答辩或面试演示。

以上计划可按实际进度灵活调整，每天结束后整理当天的成果并记录遇到的问题。祝你一周后拥有一个功能完善的 Rock Kingdom 智能助手！